Міському голові

Гройсману В.В.

Шановний  Володимир Борисович!

Програмою  «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020роки, затвердженою рішенням   Вінницької   міської   ради   від  11.05.2012р. № 761	   6 скликання

передбачено виконання в  2012році  ряду заходів,  спрямованих на покращення якості  питної води, забезпечення  гарантованих цілодобових послуг  водопостачання та водовідведення  з мінімізацією аварій,  підвищення надійної роботи водопровідних насосних станцій  з застосуванням енергозберігаючих технологій.

На разі, в  зв’язку відсутністю  фінансування з державного бюджету та  значною обмеженістю  міського бюджету,  заходи передбачені  Програмою  «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020роки  в 2012році  виконано не  в повному обсязі.

Не виконано реконструкцію системи водопостачання з встановленням установки доочищення питної води дев’яти  об’єктів:  в СЗОШ №1, СЗОШ №4, СЗОШ №6, СЗОШ №11, СЗОШ №20, СЗОШ №22, МКЛ №3, пологового будинку №1 та житлового будинку №59 по І пров. Київський на загальну суму – 2249,792 тис. грн., з якої 583,279 тис. грн. міський бюджет був готовий спів фінансувати (згідно Постанови КМУ від 05.04.2012р. №273).

Не зважаючи на важкий фінансовий стан  в 2012 році,  за кошти міського бюджету та обігові кошти підприємства КП «Вінницяоблводоканал» проведено реконструкцію 6,5км  аварійних та зношених  трубопроводів водопостачання  і каналізації, виконано роботи по  реконструкції  водопровідної насосної станції ІV підйому по вул. П.Запорожця та  водопровідної насосної станції по вул. К.Маркса,2.

В 2012році особливу увагу приділено криницям колективного та громадського користування, а саме  виконано капітальний ремонт-12 шт.,  48шт. – поточний ремонт та проведено  очистку  118 криниць  на загальну суму  266,65 тис. грн.

За рахунок спів фінансування міського, обласного  бюджетів та мешканців міста  в 2012році побудовано 5,7 км вуличних мереж  каналізації для приватного сектору міста,  побудовано каналізаційну насосну станцію  та трансформаторну підстанцію по вул. Квітучій, що дало можливість  забезпечити послугою  централізованого водовідведення  понад 2300 мешканців приватного сектору  мікрорайонів  «Дальнє Старе місто», «Тяжилів» та квартальних комітетів  «Підлісний  і «Димитрівський». Загальна вартість будівництва складає 7430тис. За умови спів фінансування мешканців приватного сектору та міського бюджету побудовано 970 м/п вуличного водопроводу, загальною вартістю 683,443ис. грн.

Крім того, бюджетом міста 2012року профінансовано  70,563 тис. грн. на спів фінансування з державним бюджетом робіт  по переоснащенню лабораторії КП «Вінницяоблводоканал»  (встановлення приладу  аналізатору вмісту загального органічного вуглецю multi N/2100S) ,  загальна кошторисна вартість  об'єкту – 336,764 тис. грн.

Секретар міської ради						Сергій Моргунов

Пидоченко О.П.

Вик.Курганюк 595267