**Міському голові**

**Моргунову С.А.**

**Шановний Сергію Анатолійовичу!**

Програмою «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020 роки, затвердженою рішенням Вінницької міської ради від 11.05.2012р. № 761 6 скликання передбачено виконання ряду заходів в 2015 році, спрямованих на забезпечення населення м. Вінниці питною водою нормативної якості, забезпечення гарантованих цілодобових послуг водопостачання та водовідведення з мінімізацією аварій, підвищення надійної роботи водопровідних насосних станцій з застосуванням енергозберігаючих технологій та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті.

Протягом 2016 року за рахунок коштів міського бюджету :

* побудовано1866м/п мереж водопроводу: вул.Садовського-740м/п на суму 500тис.грн,; вул.Декабристів,2-9 -148м/п на суму 53 163грн; вул. Чумацька 210-259 та вул. Івана Пулюя - 861м/п на суму 1108,614тис.грн., пров. Комарова,1-7 -117м/п на суму 101,269тис.грн.
* виконано реконструкцію 96м/п водопроводу по вул.Тараса Сича,38 на суму 55482грн.;
* проведено реконструкцію 1853м/п зовнішніх систем водопроводу на виконання меморандуму з Урядом Швейцарії на загальну суму 698,815тис.грн.

За кошти інвесторів та комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» замінено 5,3 км аварійних ділянок водопроводу.

КП «Вінницяоблводоканал» за рахунок обіговий коштів підприємства у 2016 році проведено заміну 107 одиниць запірної арматури на мережах та водогонах міста.

На разі, в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету та значною обмеженістю міського бюджету, заходи, передбачені Програмою «Питна вода м. Вінниці» на 2016рік, виконано не в повному обсязі.

**З повагою,**

**директор департаменту Олексій Пидоченко**

Вик.Курганюк 595266