**Міському голові**

**Моргунову С.А.**

**Шановний Сергію Анатолійовичу!**

Програмою «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020 роки, затвердженою рішенням Вінницької міської ради від 11.05.2012р. № 761 6 скликання передбачено виконання ряду заходів в 2017 році, спрямованих на забезпечення населення м. Вінниці питною водою нормативної якості, забезпечення гарантованих цілодобових послуг водопостачання та водовідведення з мінімізацією аварій, підвищення надійної роботи водопровідних насосних станцій з застосуванням енергозберігаючих технологій та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті.

В 2017 році м. Вінниці на умовах дольової участі міського бюджету та коштів мешканців міста збудовано 3,3 км мереж водопроводу для мікрорайонів приватної забудови: вул. М.Бетинського, вул. Садовій, 1-23 (708м); вул. Курія, Сосюри (182м);

* вул. Я.Шепеля (741м);вул. Ю.Рябчинської (380м);
* вул. Грушевій (від вул. Я.Шепеля до пров. Скоропадського) (417м);
* вул. Грушевій (від пров. Скоропадського до вул. Маяковського) (410м);
* пров. П.Скоропадського, 32-42, вул. Нахімова (від пров. П.Скоропадського до пров. Молодіжного) (396м);вул. Винниченка, 10-16 (8м);вул. Київська, 178 (60м).

Комунальним підприємством «Вінницяоблводоканал» у 2017 році виконано заміну 5,97 км аварійних ділянок водопроводу та 1,0 км мереж водовідведення, замінено 89 од. запірної арматури.

На замовлення КП «Вінницяоблводоканал», виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію міських каналізаційних очисних споруд проектною вартістю 24 171 303,00 грн. Фінансування реконструкції планується за рахунок субвенції з державного бюджету. В грудні 2017р. освоєно 1613тис.грн. із загальної вартості на закупівлю матеріалів та розпочато роботи з реконструкції.

На разі, в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету та значною обмеженістю міського бюджету, заходи, передбачені Програмою на 2017рік, виконано не в повному обсязі.

**З повагою,**

**Заступник директора департаменту Віталій Поричук**

Вик.Курганюк 595266