**Міському голові**

**Моргунову С.А.**

**Шановний Сергію Анатолійовичу!**

Програмою «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020 роки, затвердженою рішенням Вінницької міської ради від 11.05.2012р. № 761 6 скликання передбачено виконання ряду заходів в 2018 році, спрямованих на забезпечення населення м. Вінниці питною водою нормативної якості, забезпечення гарантованих цілодобових послуг водопостачання та водовідведення з мінімізацією аварій, підвищення надійної роботи водопровідних насосних станцій з застосуванням енергозберігаючих технологій та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті.

Протягом 2018 року в м. Вінниці за кошти міського бюджету та кошти мешканців, загальною вартістю 2 753,110тис.грн, побудовано 2,2 км вуличного водопроводу для мікрорайонів приватної забудови по:

* вул. Луговій (від вул. Ватутіна до вул. Савченко) (0,874км);
* пров. Ушакова (0,292 км);
* пров. Молодіжному (від вул. Нахімова до вул. Грушевої) (0,488км);
* вул. Високінського (0,415км);
* 5-му пров. Комарова (0,131км).

Крім цього, за кошти міського бюджету виконано реконструкцію:

- мережі водопроводу по вул.А.Первозванного,6, просп. Космонавтів,79 протяжністю 0,275км, загальною вартістю -765,174тис.грн.;

- мережі водопроводу вул.Замковій,19-23 протяжністю 0,1км, вартістю- 209,813 тис. грн.;

- реконструкцію ВНС по вул. Чехова, вартістю - 2 228,385 тис. грн.

Комунальним підприємством «Вінницяоблводоканал» за рахунок коштів підприємства у 2018 році проведено заміну 127 одиниць запірної арматури на мережах та водогонах міста; виконано заміну 4,577 км аварійних мереж водопроводу та 1,02 км мереж водовідведення; за рахунок коштів інвесторів реконструкція КНС -12 по вул. Ватутіна на суму -659,886тис.грн.

На разі, в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету та значною обмеженістю міського бюджету, заходи, передбачені Програмою на 2018рік, виконано не в повному обсязі.

**З повагою,**

**В.о. директора департаменту Михайло Варламов**

Вик.Курганюк 595266