**Міському голові**

**Моргунову С.А.**

**Шановний Сергію Анатолійовичу!**

Програмою «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020 роки, затвердженою рішенням Вінницької міської ради від 11.05.2012р. № 761 6 скликання передбачено виконання ряду заходів в 2020 році, спрямованих на забезпечення населення м. Вінниці питною водою нормативної якості, забезпечення гарантованих цілодобових послуг водопостачання та водовідведення з мінімізацією аварій, підвищення надійної роботи водопровідних насосних станцій з застосуванням енергозберігаючих технологій та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в місті.

В 2020 році за кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади проведено реконструкцію 651 м/п мереж водопостачання та 1 572 м/п мереж каналізації, побудовано 65 м/п мереж водопроводу по 2-му провулку Матросова (від будинку №22 до вул. Маяковського).

Протягом 2020 року за рахунок коштів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади побудовано 1 729 м/п самопливної мережі каналізації по вул. Привокзальній, вул. Хуторянська вул. Кутузова, вул. Федорова квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» та напірної мережі каналізації по вул. Салтикова-Щедріна, 2 пров. Бестужева м-ну «Корея».

Комунальним підприємством «Вінницяоблводоканал» у 2020 році, за кошти підприємства, проведено заміну 103-х одиниць запірної арматури діаметрами до 100мм та 99 одиниць великих діаметрів на мережах та водогонах міста; виконано заміну 3,891 км аварійних мереж водопроводу та 1,015 км мереж водовідведення.

На разі, в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету та значною обмеженістю міського бюджету, заходи, передбачені Програмою на 2020рік не виконано.

**З повагою**

**директор департаменту Михайло Варламов**

Вик.Курганюк 595266