Секретарю міської ради

Моргунову С.А.

Шановний  Сергію Анатолійовичу!

Програмою  «Питна вода м. Вінниці» 2012-2020 роки, затвердженою рішенням   Вінницької   міської   ради   від  11.05.2012р. № 761  6 скликання передбачено виконання ряду заходів в  2014 році,  спрямованих на забезпечення населення м. Вінниці питною водою нормативної якості, забезпечення  гарантованих цілодобових послуг  водопостачання та водовідведення  з мінімізацією аварій,  підвищення надійної роботи водопровідних насосних станцій  з застосуванням енергозберігаючих технологій  та оздоровлення соціально-екологічної  ситуації в місті.

Протягом 2014 року на виконання програми «Питна вода м. Вінниці»:

- за рахунок коштів міського бюджету замінено 2,185км мереж водопостачання та реконструкцію 3-х водопровідних насосних станцій на загальну суму 2452,930тис.грн.; проведено реконструкцію каналізаційної насосної станції на суму 403,7тис.грн.

- побудовано 520м водопроводу на суму 526 019грн.; побудовано 5,34км вуличних мереж каналізації  на суму 7572,2тис.грн.,

- комунальним підприємством  «Вінницяоблводоканал» за рахунок коштів підприємства  та коштів інвесторів проведено заміну 235  одиниць запірної арматури на мережах та водогонах;  виконано заміну 5,6 км  аварійних мереж водопроводу та 1,235км мереж водовідведення; виконано заміну 690 м/п водоводу  Д-400мм від вул. Квятека до вул. Барське шосе.

- з метою виконання вимог ДсанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги  до питної води, призначеної  для споживання людиною», які набирають чинності  з 2015 року, за кошти КП «Вінницяоблводоканал» придбано для лабораторії підприємства  атомно-абсорбційний спектрометр «novАА 350» вартістю 450 750грн.

В 2014році   виконано капітальний ремонт 8 криниць колективного та громадського користування на суму 68 091,14грн.,  проведено поточний ремонт та  очищено 69  криниць  на загальну суму  128246,54 тис. грн.

Наразі, в  зв’язку з відсутністю фінансування з державного та значною обмеженістю  міського бюджету,  заходи, передбачені  Програмою   на 2014рік,  виконано не  в повному обсязі.

З повагою,

заступник директора департаменту 				Віталій Поричук

Вик.Курганюк 595267